Смета (в долларах США),

представленная для строительства многофункционального многоэтажного корпуса на земельном участке в 2026 кв. м, расположенном  в г. Батуми, по ул. Руставели №10, Ниношвили/Жгенти № 1/2 по состоянию на 25.10.14; курс доллара в отношении лари составляет:  приобретение – 1$ - 1.73 лари,

- Площадь освоенной земли                                                                  2 026 кв. м

- Плотность застройки К1=0.7                                                              1 418.5 кв. м

- Интенсивность застройки К2 = 11.0                                                  22 286 кв. м

- Строительная площадка                                                                      30 000 кв. м

- Местный сбор; добавка к К2 коэффициенту цена 14 182 кв. м (1 кв. м 78.75 лари) всего: 1 116 832.5 лари = курс. 1.72 (650 000 $)

- Площади, переданные собственниками компании                           3391.31 кв. м

- Жилищные фонды, передаваемые собственникам                           5050 кв. м

- Коммерческие площади, передаваемые собственникам                  447.7 кв. м

- Всего площадь, передаваемая собственникам                                   5497.7 кв. м

- Всего сумма, передаваемая собственникам                                       2 234 184 $

- 23 256 долларов США из 2 234 184 долларов США является собственностью Нино Халваши согласно соглашению, а 39 360 долларов США  представляет собой сумму, зачисленную Нино Халваши в качестве займа, которая согласно договору будет возвращена организации назад.

- Заключение экспертизы № - 005793813. Оценка имущества

(жилых и коммерческих площадей), полученных от собственников

ТСЖ «Жгенти 4» и «Ниношвили 3»              -                                        2 939 523 лари;

- Предположительная оценка экспертизы (заключения) имущества (коммерческих, жилых фондов), передаваемых ООО «Новой строительной компанией Грузии» в будущем  собственникам ТСЖ «Жгенти 4» и ТСЖ «Ниношвили 3» - 10 000 000 $

- Выведенный из стоимости (рассчитанной экспертизой) недвижимого имущества, передаваемого собственникам ТСЖ «Жгенти 4» и ТСЖ «Ниношвили 3» и подлежащий выплате в бюджет НДС 18% составляет                    1 500 000 $; пояснение: указанный НДС отразится на расходах

- В собственности ООО «Новая строительная компания Грузии» в многофункциональном, многоэтажном корпусе останется:

- 4500 кв. м гостиничного фонда, 100 гостиничных номеров;

- 248.10 кв. м  - ресторан;

- 200 кв. м - бар;

- 574.5 кв. м  - объект быстрого питания (бистро) + 23 кв. м антресоли;

- 128 кв. м - офис ООО «Новой строительной компании Грузии»

- 156.5 кв. м  - плавательный бассейн;

- 45.30 кв. м подсобная площадь бассейна;

- 29.00 кв. м раздевалка;

- 242.1 кв. м – боулинг-клуб;

- 119.5 кв. м  - конференц-зал;

- 136.70 кв. м – фитнес-клуб;

- 37.30 кв. м  - фитнес-холл;

- 7.0 кв. м – WC;

что всего составляет: 6500 кв. м

- Количество жилищных фондов, предположительно подлежащих реализации компанией ООО «Новой строительной компанией Грузии» составляет: 9 800 кв. м;

Динамика продаваемого жилищного фонда:

а) 1800 кв. м ----1250 долларов США = 2 312 500 долларов США

б) 2000 кв. м ---- 1500 долларов США = 3 000 000 долларов США

в) 1000 кв. м ---- 1800 долларов США = 1 800 000 долларов США

г) 2000 кв. м  ---- 2000 долларов США =  4 000 000 долларов США

д) 2000 кв. м ---- 2200 долларов США = 4 400 000 долларов США

е) 1000 кв. м (последние этажи с 28 этажа по 31 этаж включительно) 2500 долларов США = 2 500 000 долларов США

- Полный доход от проданных жилищных фондов составляет:     18 012 500 $

а) средняя цена проданного жилищного фонда за 1 кв. м составляет 1838 $;

б) Посреднические услуги Агентства по купле-продаже недвижимости и соответствующих организаций (расходы, понесенные для маркетинговой деятельности – 2% от всей поступившей суммы) - 372 500 долларов США;

- Расход за строительство 1 кв. м многофункционального, многоэтажного корпуса (каркас, монолит) с учетом мастеров и фонда зарплат инженерно-строительного надзора  составляет 100 $ , всего в сумме на 30 000 кв. м составляет 3 000 000 долларов.

- Облицовка внешнего фасада многофункционального объекта стеклом и керамическими плитами на 18 000 кв. м составляет 2 446 500 долларов США.

а) возведение внешних и внутренних несущих перегородок фасада многофункционального корпуса (из пензоблока) – 236 730 долларов США;

б) устройство подъездов, коридоров и лестничных клеток жилищного фонда -  196 872 долларов США;

в) электрификация многофункционального объекта – 352 634 долларов США;

г) ночное освещение внешнего фасада – 47 265 долларов США;

д) закупка энергетической мощности  от энергокомпании (в соответствии с постановлением Энергорегулирующей комиссией Грузии) – 55 555 долларов США;

е) отопление и кондиционирование гостиничных и коммерческих фондов по системе VRF – 300 000 долларов США

ж) котельная на техническом этаже – 38 888 долларов США;

з) вентиляция – 155 555 долларов США

и) обеспечение гостиничного, коммерческого фонда централизованной холодной и горячей водой – 207 277 долларов США;

к) система канализации (сантехника) многофункционального объекта, гостиничных, коммерческих фондов – 66 655 долларов США;

л) полное обеспечение многофункционального объекта противопожарной системой  - 90 555 долларов США;

м) подсоединение к ООО «Водоканалу»  (получение разрешения) – 16 655 долларов США;

н) pазмещение лифтов в многофункциональном объекте  - 400 000 долларов США;

о) разводка телевизионного кабеля и кабеля для Интернета в многофункциональном объекте  - 44 444 долларов США;

п) газификация многофункционального объекта – 15 000 долларов США;

- Расходы за ремонтные работы коммерческих площадей на 6500 кв. м площади за 1 кв. м составляют 250 долларов США: что в сумме составляет 1625 000 $;

- Оснащение гостиницы, ресторана, объекта быстрого питания (бистро), боулинг клуба, плавательного бассейна и офиса фирмы материально-технической базой и инвентарем составляет 2000 000 $.

- Расходы, предназначенные для функционирования администрации центрального офиса за 24 месяца, составляет:

а) за услуги сотрудников офиса за 2 года: бухгалтерские, аудиторские и юридические, услуги за аренду автомобиля (включая водителя), хозяйственные услуги, услуги за продажу жилищных фондов и секретаря, уборка офиса, административные расходы на охранную службу офиса (фонд зарплат, с учетом подоходного налога) составляет 93 628 долларов США;

б) коммунальные расходы за 24 месяца: (свет, телефон, Интернет, телевизор, санит. очистка, вода) составляет 6 805 долларов США;

в) расход на горючее за 24 месяца составляет 10 930 долларов США;

г) канцелярский расход офиса за 24 месяца составляет 1400 долларов США;

д) арендная плата за офис за 24 месяца, с учетом подоходного налога составляет 24 000 долларов;

е) оформление договоров с собственниками жилья, расход за одноразовую услугу  с учетом подоходного налога составляет – физическое лицо  (Мурад Мемиадзе) составляет 8750 долларов США;

ж) одноразовая адвокатская услуга, с учетом подоходного налога, дело собственника (Нино Халваши), адвокат (Роланд Халваши), составляет 1827 долларов США;

з) одноразовая услуга службы экспертизы (оценка) (Национальное бюро судебной экспертизы имени Левана Самхараули (стоимость подготовки заключения) в части получения имущества от собственников и передачи имущества собственникам после завершения строительства объекта составляет 30 000 долларов США;

и) оснащение офиса инвентарем и техническими средствами, а также одноразовые расходы за ремонтные работы офиса составляют 15 000 долларов США;

к) расходы за услуги Публичного реестра: (переоформление имущества собственников  в собственности организации, развертка проекта, паспорт земельного участка)  подготовка и регистрация в Публичном реестре составляет 10 000 долларов США.

- Расходы за подготовку проекта строительного объекта составляют 150 000 долларов США;

- НДС 18% , рассчитанный от суммы проданного жилищного фонда  составляет 2 690 847 долларов США;

- НДС 18%, полученный при строительстве строящегося объекта (зачтенный) составляет 1 479 234 доллара США;

- НДС 18%, рассчитанный для внесения (уплату) в бюджет составляет 1 211 613 долларов США;

- Итого полный доход                                                     17 640 000 долларов США;

- Всего расходы на строительство составляют             16 034 729 долларов США;

- Подоходный налог 15%                                                 240 790 долларов США;

- Дивиденды  5%                                                               68 224 долларов США;

- Имущественный налог 1%                                             20 000 долларов США;

- Подлежащий уплате НДС                                              1 211 613 долларов США;

- Итого весь расход составляет 17 575 356 долларов США

- Чистая прибыль                            64 644  долларов  США

Объяснительная записка

После завершения строительства многофункционального объекта ООО «Новой строительной компанией Грузии», организации в качестве прибыли останется сумма,  вырученная за продажу 6500 кв. м жилищного фонда в завершенном состоянии (принятого в эксплуатацию)  - (недвижимое имущество, стоимостью 19 500 000 долларов США, предназначенное для осуществления коммерческой деятельности.

В частности:

- гостиничный фонд (100 номеров);

- ресторан;

- кафе-бар;

- быстрое питание (бистро);

- плавательный бассейн;

- фитнесс-клуб;

- боулинг-клуб;

- конференц-зал;

- офисы для организации;

Просьба посетить наш сайт: www.Saskgeorgia.com